|  | Jászfényszaru Város Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottsága Telefon: 06-57-520-101 Ügyiratszám: FSZ/ /2020. E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu Ügyintéző: Fáy Dániel |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

/ A Trianon Emlékhely melletti 083/97. hrsz. fejlesztési terület villamos hálózat fejlesztéshez többletforrás biztosításáról /

Tisztelt Képviselő-testület!

A Trianon Emlékhely melletti 083/97. hrsz. terület villamos hálózat fejlesztéséről a 126/2019.(IV.24.) képviselő-testületi határozattal rendelkezett az Önkormányzat, amelyhez 1.780.159 Ft forrást biztosított az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére fizetendő hálózatfejlesztési díjra, mely összeg átutalása megtörtént.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a terveket elkészítette, de az eredeti elképzelésekhez képest 65 fm-rel hosszabb villanyvezetéket kell lefektetni, mert a TIGÁZ Zrt. csak így járul hozzá a 3106-os jelű összekötő út alatti átfúráshoz. A módosulás költsége összesen bruttó 697.865 Ft.

A fejlesztés további munkarésze 1 db. szabványos mérőhely kiépítése, ami az Önkormányzat feladata. A mérőhely szolgálja ki a Trianon Emlékhelyt és a 083/97 hrsz.-ú, értékesíthető önkormányzati területet. A mérőhely kialakítás és rákötés becsült költsége bruttó 480.000 Ft.

A fejlesztés többletforrásigénye összesen 1.108.645 Ft, megvalósulás várható időpontja 2021.05.31.

A többletforrás a város 2020. évi költségvetéséből biztosítható.

Kérem a beterjesztett határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

______/2020.(IX.23.) Képviselő-testületi határozat

A Trianon Emlékhely melletti 083/97. hrsz. fejlesztési terület villamos hálózat fejlesztéshez többletforrás biztosítására

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Trianon Emlékhely melletti 083/97. hrsz. fejlesztési terület villamos hálózat fejlesztéséhez a 126/2019.(IV.24.) képviselő-testületi határozattal biztosított forráshoz keret jelleggel 1.200.000 Ft többletforrást biztosít a város 2020. évi költségvetéséből.

Határidő: 2021.05.31.

Felelős:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Illés Péter projektiroda irodavezető

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs.

Jászfényszaru, 2020. szeptember 22.

Tisztelettel:

Dr. Voller Erika

jegyző