|  | Jászfényszaru Város Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottsága Iktatószám: FSZ/ 529-4 /2020. Tárgy: javaslat többletforrás biztosítására Telefon: 57/520-103 Ügyintéző: Fáy Dániel E-mail: jegyzo@jaszfenyszaru.hu |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

/ Új ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély beszerzésére többletforrás biztosításáról. /

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020 áprilisában megbízta a Földtudományi Tervező Fejlesztő Kft-t (FTF Kft. 1068 Bp. Szondi u. 79. fszt12., Lorberer Árpád) az ipari park szereplőinek növekvő ivóvízigényének biztonságos kiszolgálása érdekében új ivóvízkút fúrás tervének elkészítésére.
A tervezés 4 szakaszból áll, melyből három teljesült, a terv benyújtása után a Vízügyi Hatóság egyeztetésre hívta a Tervezőt és az Önkormányzatot. Az egyeztetésen az Önkormányzat mellett az üzemeltető TRVZrt. is részt vett. A vízbeszerzési tervben több helyszín javaslat szerepelt, melyek közül az Önkormányzat az Árpád út végi helyszínt választotta a vízvédelmi terület kiterjedése (ne érje el az ipari park területét) és a vízmű-víztorony központi szerepe, illetve a saját tulajdon terület miatt.

A Vízügyi Hatóság az egyeztetésen, egy korábban már próbafúrásra engedélyezett helyszínt javasolt a sportpálya, sportsátor felőli Hunyadi úti sarkára, ahol teljesül a fenti 3 szempontunk, ugyanakkor a Zagyvához közelítjük a helyszínt, ami a Hatóság szempontja volt. A terület 30 x 30 m kiterjedésű, melyre a tervező új tervet készít 450 méterre tervezett talpmélységgel. A helyszínnel kapcsolatban konszenzus alakult ki a TRV Zrt, a Tervező, a Hatóság és az Önkormányzat között.

A helyszín megváltoztatása miatt többletforrás biztosítás szükséges a tervek elkészítéséhez, engedély beszerzéséhez, nettó 750.000,- Ft + 27% Áfa (202.500,- Ft) = bruttó 952.500,-Ft összegben.

Az engedélyt október második felében várhatjuk.

Új ivóvízkút tervre és illetékeire a 84/2020.(III.18.) Képviselő-testületi határozattal keret jelleggel 1.600.000,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat, a fentiekben leírtak miatt a keretösszeg 2.550.000,-Ft-ra emelését kérem a Képviselő-testülettől a beterjesztett határozati javaslat elfogadásával.

Határozati javaslat:

……………/2020 (IX.23.) határozat

Új ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély beszerzésére többletforrás biztosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzata új ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély beszerzésére a 84/2020.(III.18.) Képviselő-testületi határozattal biztosított 1.600.000 Ft forrást 2.550.000 Ft-ra módosítja.

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy intézkedjék a tervezővel megkötött szerződés módosításáról.

Határidő: 2020. szeptember 25.

Felelős:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Tamus Mária pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető

Illés Péter projektiroda irodavezető

Végrehajtásért felelős: Fáy Dániel projektiroda munkatárs

Jászfényszaru, 2020. szeptember 22.

Tisztelettel:

Dr. Voller Erika

jegyző