|  | Jászfényszaru Város Polgármestere készítette: Benke Judit |
| --- | --- |

Előterjesztés

a Jászfényszaru Kalapgyári Horgásztó területén szigetelt faház épület építése

A 387/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatban Jászfényszaru Város Önkormányzata 6.500.000.- forint keretösszeget különített el a 2019. évi költségvetésből a horgásztó mellé szigetelt faház építésére  azzal, hogy az épület védelméről gondoskodni kell riasztó és kamera felszerelésével. Ehhez az elektromos hálózat kiépítésére is szükség volt, mely nemrég el is készült. A testületi határozatban foglaltakat figyelembe véve és Jászfényszaru Város Polgármesterének 54/2020.(V.27.) sz. határozatában foglaltak alapján  a Kalapgyári Horgásztó mellé építendő faház kivitelezésére 4  cégtől történt ajánlat kérés.

Egy cég küldött részletes ajánlatot, egy cég jelezte, hogy kapacitás hiány miatt nem tud küldeni, két cég csak telefonos megkeresésre mondta, hogy nem tudja vállalni.

Az IL-LA s.r.o. Magyarországi Fióktelepétől (2213 Monorierdő Szélső u.24.) beérkezett ajánlat  bruttó 5.572.125.- ft volt, melyet a Közbeszerzési Bíráló Bizottság nem hirdetett ki győztesként, mivel nem volt mellette árban összehasonlítható ajánlat. A Bizottság javaslatára  egy ötödik cégtől még pótlólag történt ajánlat kérés.  Az e-kert Kft. – neten kiválasztott -  által megküldött árajánlatban bruttó 4.762.950.- ft szerepel.

Az árajánlatok a mellékletben részletesen tartalmazzák a műszaki tartalmat. Alapvető eltérés az épület méretében, szerkezetében, hőszigetelésében és tetőfedésében van.

IL-LA s.r.o. ajánlata: nettó épület terület: 27.92 m2, fa tartószerkezet, fa tetőszerkezet, cserépfedés, belső térben gipszkarton burkolat, villamos szerelés,  15 + 10 cm hőszigetelés világos színű nemesvakolattal, hőszigetelt nyílászárók, 12.50 m2-es pergola (árnyékoló) terasz kialakítás

e-kert Kft. ajánlata: nettó épület terület: 22.50 m2, fa tartószerkezet, fa tetőszerkezet, bitumenes zsindely fedés, 45 mm vastag palló falszerkezet külső-belső oldalon nyersen maradó kétszeri felületkezeléssel,  hőszigetelt nyílászárók

Az összehasonlítás alapján a szigetelt faházra érkezett ajánlat jelentősen több műszaki tartalmat tartalmaz, mint a szigeteletlen ajánlat. A Horgász Egyesület elnökével történt egyeztetés során felmerült kérdésekre – miszerint kihasználásra kerül-e a szigetelt épület, minden évszakban van-e aktív használat – Csaba János elmondta, hogy nagyon aktív az egyesület és amíg a régi épület állt, minden évszakban igen nagy volt a kihasználtság. Az elnök úr elmondta továbbá, hogy nagyon sok ambíció van a tagokban és szeretnék a környezetet is úgy alakítani, hogy a családok részére a kerti bútorok és játákelemek meglegyenek és a gyerekek is jól érezzék magukat.

A fentiek figyelembe vételével, az árajánlatok műszaki tartalmát mérlegelve javasolt a szigetelt épület megépítése és kamerás védelemmel történő ellátása.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását.

……../2020.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat:

a Jászfényszaru Kalapgyári Horgásztó területén szigetelt faház épület építése

Jászfényszaru Város Képviselő testülete az árajánlatok műszaki tartalmának vizsgálata alapján a Az IL-LA s.r.o. Magyarországi Fióktelepétől (2213 Monorierdő Szélső u.24.) beérkezett 5.572.125.- ft-os árajánlatot elfogadja a mellékelt műszaki tartalom alapján, melyre a  387/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozatban Jászfényszaru Város Önkormányzat által elfogadott  6.500.000.- forint rendelkezésre áll -  és egyben felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére .

Felelős:	 Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Benke Judit

Végrehajtásért felelős: Benke Judit

Határidő:	2020.08.15.

Jászfényszaru, 2020. július 24.

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester